Alexandre Blais-Ouellette
Alexandre Bourque
Nicolas Le Toullec
Jean-Michel Hébert

Génie logiciel

420-417-RI Gr.0001

TRAVAIL DE SESSION

Livrables - Gestion des articles promotionnels

Travail présenté à

François Jacob

Département des techniques de l’informatique

Cégep de Trois-Rivières

9 mai 2023

Équipe	1

Sprint 0	1

Backlog initial :	3

Backlog modifié :	3

Sprint 1	3

Sprint 2	3

Sprint 3	4

Sprint 4	4

Sprint 5	4

Burnup/Burndown chart	5

Sprint 0 21 au 31 mars	6

Sprint 1 4 au 7 avril	6

Sprint 2 11 au 14 avril	7

Sprint 3 18 au 21 avril	8

Sprint 4 25 au 28 avril	9

Sprint 5 2 au 5 mai	10

Sprint 6 6 au 7 mai	11

Total des heures :	11

Outils utilisés pour les users stories :	12

Problèmes et Solutions	12

Schéma UML	13

Table des matières

# Équipe

Alexandre Blais Ouellette	alexandre.blais.ouellette.01@edu.cegeptr.qc.ca

Alexandre Bourque		alexandre.bourque.04@edu.cegeptr.qc.ca

Nicolas Le Toullec		nicolas.le.toullec.01@edu.cegeptr.qc.ca

Jean-Michel Hébert		jean.michel.hebert.01@edu.cegeptr.qc.ca

# Sprint 0

Durée de sprint :  1 semaine

Daily Scrum : minimalement 15 minutes du début de chaque rencontre

Mode de travail : Hybride mais prioriser le présentiel

Architecture :

- Laravel pour le site web

- MySQL pour la base de données

Langages utilisés :

- PHP/Blade

- HTML

- CSS

- Javascript

Outils :

- Visual Studio code

- Github Desktop/GitKraken

- Figma

- Trello

- DataGrip (optionnel)

- Jira (optionnel)

Règles :

- Publier sur GitHub

- Créer des branches selon le travail à faire

- Utiliser les mêmes outils

- Être présent la journée en présentiel

- Faire le journal d’activité dix minutes avant la fin de la rencontre

- Écrire commentaires concis et utiles sur GitHub

Principes de programmation :

- SOLID Principles

- DRY

- KISS

Norme de programmation :

- Nommage de Laravel

  - Fichier nommé en Majuscule et sa classe

  - Création de dossiers en minuscule et nom au pluriel

  - Fichier PHP sont placés dans les dossiers de la bonne classe

- Tables des BD :

  - Toutes les lettres en minuscules

  - Au pluriel

  - En ordre alphabétique

  - En snake_case

- Les entités de la BD :

  - Toutes les lettres en minuscules

  - En snake_case

- Peu de commentaire, mais pertinent

- Code aéré (Jean-Mi press enter and tabs and space)

- Nommer les classes de façon claire et représentative

Norme d’interface :

- Contenu dans le milieu

- Nav-bar avec onglets en haut de la page

- Éviter la surcharge de la nav-bar

- Maximum 3 couleurs (1,2,3)

- Messages d’erreurs dans la page

- Message de confirmation (modal)

- Champs d’entrées ont une grandeur différente

- Icônes simples et reconnaissables par les clients

- Responsive

Charte graphique :

Couleurs principales :

- Bleu : #092D74

- Rouge : #EF3832

- Blanc : #FFFFFF

- Noir : #000000

Typographie :

- Utilisation d’un “stylesheet template” de w3schools et d’un mélange de CSS afin de garder une uniformisation du CSS en gardant une flexibilité pour le style du site web. Cela comprend donc la typographie et les agencements pour le côté responsive du site.

  - <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">

  - Lien pour le site

Design général :

- Nous voulons un design simple, minimaliste et épuré prônant les couleurs du cegep (bleu, blanc et rouge).

Définition de fini pour les stories :

- Codée en suivant les standards de codage de Laravel.

- La version est exempte de fautes de français.

- La documentation du code est complétée. (Commentaires)

- L’interface est terminée.

- Les tests d’intégration.

- Les tests unitaires passés.

- Les tests de BDD

- Les tests d’acceptation passés avec succès dans un environnement de test.

Définition de Fini pour un sprint :

- Fonctionnalité testée, fonctionnelle et prête à être utilisée.

Définition de Fini pour une release:

- Modules intégrés, testés et fonctionnels.

- Doit répondre au besoin du Product Owner et les parties prenantes.

# Backlog initial :

- Campagnes (Formulaires, affichage, CRUD)

- Comptes (SuperAdmin, Admin, clients)

- Articles (CRUD)

- Champagne

# Backlog modifié :

- Campagnes (Formulaires, affichage, CRUD)

- Comptes (SuperAdmin, Admin, clients)

- Articles (CRUD)

- Panier

- Validation du courriel

- Garder la connexion

- Champagne

# Sprint 1

Tâches prévues :

- Établir une première version de la maquette

- Schéma de base de données

# Sprint 2

Tâches prévues :

- Page d’accueil -> Gabarit des articles

- Page de création d’une nouvelle campagne

- Faire les seeders des tables et vérifier le bon fonctionnement

- Écrire les tests pour la page de création de campagnes

- Faire un CSS général pour les éléments graphiques répétés

- Module JavaScript pour automatiser l’ajout des articles dans la campagne

- Commencer la page de création d’articles

# Sprint 3

Tâches prévues :

- Finir les tâches non terminées du sprint 2

- Faire la connexion

- Modifier l’encryptage

- Gestion de mot de passe

- Gérer les articles

# Sprint 4

Tâches prévues :

- Écrire les tests de page réinitialisation de mdp et création compte

- Revoir la validation JavaScript

- Faire les maquettes de [créer/modifier] un article

- Faire les modèles

- Système de panier

- Faire afficher les informations de tout ce qui est relié à une campagne

# Sprint 5

Tâches prévues :

- Créer la page de création d’article_campagne

- Affichage des articles de campagnes

- Système de Panier

- Générer les feuilles de campagne

# Burnup/Burndown chart

# Sprint 0 21 au 31 mars

Cumul du temps investi dans le sprint 0 : 17 heures chaque membre

# Sprint 1 4 au 7 avril

Tâches réalisées :

| Tâches | Nom : | Temps | Point/Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| - Schéma UML | Alexandre B. O. Alexandre Bourque Nicolas Le Toullec Jean-Michel Hébert | 6h00 | 5 |
| - Début de Maquettes | Nicolas Le Toullec | 2h00 | 3 |

Rétrospective: Éléments à améliorer

- Rapetisser les tâches davantage

- Évaluer le poids des tâches

- Établir le nombre de points qu’on peut faire en une semaine

Cumul du temps investi dans le sprint 1 : 9h30 JMH, 5h30 Alex B., 8h00 Nicolas Le Toullec, 8h30 A.B.O

- Rôles :

| Nom : | Rôle : |
| --- | --- |
| Alexandre B. O. | Membre |
| Alexandre Bourque | Membre |
| Nicolas Le Toullec | Membre |
| Jean-Michel Hébert | Scrum Master - membre |

# Sprint 2 11 au 14 avril

Tâches réalisées:

| Tâches | Nom : | Temps | Point/Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| - Faire les seeders des tables | Alexandre B. O. | 2h00 | 3 |
| - Modification de la table couleur | Jean-Michel Hébert | 10 mins | 2 |
| - Effectuer les modèles des tables | Alexandre B. O. | 1h00 | 3 |
| - Faire la page de création de campagnes | Alexandre Bourque | 1h00 | 5 |
| - Ajouter la librairie Javascript | Alexandre B. O. | 20 mins | 3 |
| - Gabarit de la page d’accueil | Nicolas Le Toullec | 1h30 | 3 |
| - Écriture des tests pour la page de création campagne | Jean-Michel Hébert | 2h00 | 4 |
| - Faire les fichiers de requests des tables | Jean-Michel Hébert | 1h00 | 4 |
| - Faire la page de création de comptes | Alexandre Bourque | 2h30 | 5 |
| - Automatiser l'affichage des éléments dans la page d'accueil | Nicolas Le Toullec Jean-Michel Hébert | 3h00 | 6 |
| - Layout | Nicolas Le Toullec | 1h00 | 4 |
| - Faire la page de connexion | Alexandre Bourque | 2h00 | 4 |

- Rétrospective: Éléments à améliorer

- Rapetisser les tâches davantage

- Évaluer le poids des tâches

Cumul du temps investi dans le sprint 2 : 9h35 JMH, 6h00 Alex B., 10h00 Nicolas Le Toullec, 10h30 A.B.O

- Rôles :

| Nom : | Rôle : |
| --- | --- |
| Alexandre B. O. | Membre |
| Alexandre Bourque | Membre |
| Nicolas Le Toullec | Membre |
| Jean-Michel Hébert | Scrum Master - membre |

# Sprint 3 18 au 21 avril

Tâches réalisées :

| Tâches | Nom : | Temps | Point/Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| - Gestion de la connexion | Nicolas Le Toullec | 4h30 | 7 |
| - Recherche d'une façon de gérer les articles et leurs caractéristiques. | Jean-Michel Hébert | 2h00 | 5 |
| - Modifier le cryptage de Laravel pour Argon2 | Jean-Michel Hébert | 1h00 | 2 |
| - Refaire le schéma UML | Alexandre B. O. | 30 mins | 5 |
| - Gestion de mots de passe oublié | Alexandre Bourque | 4h00 | 6 |
| - Page mot de passe oublié | Alexandre Bourque | 2h | 5 |
| - Page réinitialiser le mot de passe | Alexandre Bourque | 2h | 5 |
| - Page d'accueil et CSS (Aspect visuel) | Nicolas Le Toullec | 1h00 | 4 |
| - Traduire le courriel de réinitialisation de mot de passe | Alexandre Bourque | 2h00 | 5 |
| - Mettre à jour les fichiers de migrations selon l'UML | Jean-Michel Hébert | 2h30 | 5 |
| - Refaire les seeders de la nouvelle base de données | Jean-Michel Hébert | 1h00 | 3 |
| - Faire et finir les maquettes | Nicolas Le Toullec | 3h00 | 6 |
| - Schéma des pages et des liens entre elles | Nicolas Le Toullec | 1 | 3 |
| - Lors de la connexion donner accès aux pages en fonction du type d'utilisateur | Nicolas Le Toullec | 3h30 | 5 |

- Rétrospective: Éléments à améliorer

- Ne pas trop diverger lors du Daily scrum

- Effectuer des revues de sprints

- Se familiariser avec GitHub et GitKraken/GitDesktop

Cumul du temps investi dans le sprint 3 :  11h40 JMH, 12h00 Alex B., 11h30 Nicolas Le Toullec, 11h30 A.B.O

- Rôles :

| Nom : | Rôle : |
| --- | --- |
| Alexandre B. O. | Membre |
| Alexandre Bourque | Membre |
| Nicolas Le Toullec | Membre |
| Jean-Michel Hébert | Scrum Master - membre |
| Rémi Bernèche | Testeur de service - AQL |

# Sprint 4 25 au 28 avril

Tâches réalisées :

| Tâches | Nom : | Temps | Point/Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| - Gestion de la création compte | Alexandre Bourque | 20mins | 5 |
| - Écrire les tests pour la page de connexion | Alexandre Bourque | 30 mins | 3 |
| - Création d'un compte administrateur | Alexandre Bourque | 1h00 | 5 |
| - Page gestion de compte | Alexandre Bourque Nicolas Le Toullec | 5h00 | 6 |
| - Faire la page principale Admin pour pouvoir gérer les articles de la campagne supprimer | Nicolas Le Toullec | 1h00 | 6 |
| - Page d'accueil du superadmin | Nicolas Le Toullec | 1h00 | 6 |
| - Supprimer un administrateur (depuis la page d'accueil du superadmin) | Nicolas Le Toullec | 20 mins | 4 |

- Rétrospective: Éléments à améliorer

- Avoir une formation complète en Laravel

Cumul du temps investi dans le sprint 4 : 12h05 JMH, 10h30 Alex B., 10h00 Nicolas Le Toullec, 9h30 A.B.O

- Rôles :

| Nom : | Rôle : |
| --- | --- |
| Alexandre B. O. | Membre |
| Alexandre Bourque | Membre |
| Nicolas Le Toullec | Membre |
| Jean-Michel Hébert | Scrum Master - membre |
| Rémi Bernèche | Testeur de service - AQL |

# Sprint 5 2 au 5 mai

Tâches réalisées :

| Tâches | Nom : | Temps | Point/Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| - Revoir les models pour faire les liens entre les tables | Alexandre B. O. Jean-Michel Hébert | 3h00 | 3 |
| - Affichage des informations associées à articles campagnes | Nicolas Le Toullec Jean-Michel Hébert | 6h00 | 6 |
| - Création de procédures pour l'automatisation de l'ajout des commandes et l'ajout d'article_campagne | Jean-Michel Hébert | 2h00 | 5 |
| - Faire l'update ou edit de la campagne | Alexandre B. O. Nicolas Le Toullec | 2h00 | 6 |
| - Page de création Article_campagne | Alexandre B. O. Jean-Michel Hébert | 3h00 | 6 |
| - Création d'une campagne | Jean-Michel Hébert | 2h00 | 6 |
| - Page pour CRUD les tailles | Alexandre B. O. | 2h00 | 4 |
| - Page pour CRUD les couleurs | Alexandre B. O. | 2h00 | 4 |
| - Système de panier | Alexandre Bourque | 9h00 | 7 |
| - Gérer la quantité limite d'un objet sélectionné selon la limite imposée par l'administrateur | Alexandre Bourque | 4h00 | 6 |

- Rétrospective: Éléments à améliorer

- Tâches sont trop grosses et demanderai plus d’affinage

Cumul du temps investi dans le sprint 5 : 16h JMH, 24h00 Alex B., 9h30 Nicolas Le Toullec, 9h 30 A.B.O

- Rôles :

| Nom : | Rôle : |
| --- | --- |
| Alexandre B. O. | Membre |
| Alexandre Bourque | Membre |
| Nicolas Le Toullec | Membre |
| Jean-Michel Hébert | Scrum Master - membre |
| Rémi Bernèche | Testeur de service - AQL |

# Sprint 6 6 au 7 mai

Tâches réalisées :

| Tâches | Nom : | Temps | Point/Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lier le panier (bouton) avec la procédure qui crée la commande/article_campagne_commande | Jean-Michel Hébert Alexandre Bourque | 6h00 | 4 |
| - Suppression d'un article/modification | Alexandre B. O. | 1h00 | 4 |
| - Faire une page index de commande | Jean-Michel Hébert | 1h00 | 4 |
| - Admin peut modifier le statut d'une article_campagne_commande | Jean-Michel Hébert | 2h00 | 4 |

- Rétrospective: Éléments à améliorer

- Être plus compétent avec laravel

Cumul du temps investi dans le sprint 6 : 9h JMH, 5h00 Alex B., 22h30 Nicolas Le Toullec, 15h 30 A.B.O

- Rôles :

| Nom : | Rôle : |
| --- | --- |
| Alexandre B. O. | Membre |
| Alexandre Bourque | Membre |
| Nicolas Le Toullec | Membre |
| Jean-Michel Hébert | Scrum Master - membre |
| Rémi Bernèche | Testeur de service - AQL |

# Total des heures :

Nicolas Le Toullec : 87h30

If (scrotumMaster) {

Set.Jean-Michel Hébert.totalTime(80h00);

}

Alexandre Bourque : 79h30

Alexandre Blais Ouellette 79h30

Temps accumulé : 326h30

# Outils utilisés pour les users stories :

Word pour établir les users stories et Trello pour affiner les users stories en tâches.

# Problèmes et Solutions

| Problème : | Solution : |
| --- | --- |
| - Ordre de création des fichiers migrations | Renommer les fichiers selon l’id fait par laravel |
| - Schéma UML liaison entre les tables | Discuter avec le Client, le professeur et l’équipe |
| - Les tâches étaient trop grosses | Réduire la taille des tâches |
| - Ordre des routes et nom des routes | Ordonner les routes selon les paramètres + donner un nom unique aux routes |
| - Conflits GitHub | Git Gud with GitHub |
| - Laravel | Apprendre le système de Laravel |
| - Selenium | S’adapter à un nouvel outil de test |
| - Connexion | Adapter la bd pour une table usager (Schéma UML) |
| - La Base de données | Revoir et remettre à jour celle-ci |
| - Système de panier | Installer Livewire et DarylCart |
| - Rapidité de réponse | Installer Vite |
| - Modifier Article_campagne | Créer les bons liens entre les tables de jointures |
| - Confusion entre Article et Article_campagne | Discuter avec les partenaires pour bien comprendre |
| - Rediriger automatiquement les usagers | Gérer tout cela à partir du système Auth de Laravel et un plugin. |

# Schéma UML